## Slide 1
🚀
Méthodologies Agile
Journée 2 — US, Kanban, XP & Clôture | 09h00 – 17h00

## Slide 2
📋 Programme de la journée
09h00 — Stand-Up Comedy (Daily revisité)
09h15 — User Stories & Definition of Done
09h45 — Atelier US + priorisation + chiffrage
10h45 — Ball Point Game (vélocité)
11h30 — Restaurant Kanban (flux, WIP, Lead Time)
13h15 — Cours XP + Live Coding TDD
13h55 — Pair Programming & TDD (kata)
14h45 — Refactoring Race
15h45 — Sprint Review & Rétrospective
16h20 — Jeopardy Agile + Clôture

## Slide 3
🎤
Stand-Up Comedy
09h00 – 09h15 | Daily Stand-up revisité

## Slide 4
🎤 Stand-Up Comedy — Règles
Debout en cercle, bâton de parole
30 secondes max par personne
🟢 « La dernière fois j'ai appris que… »
🔵 « Aujourd'hui j'attends… »
🔴 « Mon obstacle c'est… »
C'est un vrai Daily Scrum — 15 min debout, 3 questions !

## Slide 5
📝
User Stories & Definition of Done
09h15 – 09h45 | Cours interactif

## Slide 6
📝 Format d'une User Story
« En tant que [persona] »
« je veux [fonctionnalité] »
« afin de [bénéfice/valeur] »
Exemple :
  En tant qu'étudiant, je veux consulter le menu de la cantine, afin de choisir mon repas avant d'y aller
Une US décrit un BESOIN utilisateur, pas une solution technique

## Slide 7
✅ Critères INVEST
Independent — pas de dépendance entre US
Negotiable — discutable, pas gravée dans le marbre
Valuable — apporte de la valeur à l'utilisateur
Estimable — l'équipe peut estimer l'effort
Small — réalisable en 1 sprint
Testable — on peut vérifier que c'est fait

## Slide 8
🏁 Definition of Done (DoD)
Sans DoD, « terminé » ne veut rien dire
Exemple de DoD :
  Code écrit + tests unitaires passent
  Code reviewé par un pair
  Documentation mise à jour
  Déployé en environnement de recette
  Critères d'acceptation validés par le PO
DoD = checklist commune à TOUTES les US
Critères d'acceptation = spécifiques à UNE US

## Slide 9
🔧
Atelier US + Priorisation + Chiffrage
09h45 – 10h30 | Pizza Campus 🍕

## Slide 10
🍕 Brief — Application Pizza Campus
Contexte : app de commande de pizzas pour le campus
Étape 1 — Rédiger 8-10 User Stories (15 min)
  Identifier les personas d'abord (étudiant, pizzaïolo, admin…)
  Format : En tant que… je veux… afin de…
  Sur post-its, 1 US par post-it
Étape 2 — Priorisation MoSCoW (5 min)
  🔴 Must | 🟡 Should | 🟢 Could | ⚪ Won't
Étape 3 — Planning Poker sur les Must (15 min)
  Fibonacci : 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21

## Slide 11
🏐
Ball Point Game
10h45 – 11h30 | Vélocité & Estimation

## Slide 12
🏐 Ball Point Game — Règles
Toute la classe en cercle
Chaque balle doit passer par toutes les mains
Pas de passage au voisin direct
Balle qui tombe = -1 point | Balle complétée = +1 point
5 sprints de 2 min avec estimation + rétro entre chaque
Avant chaque sprint : « Combien de balles pensez-vous réussir ? »
Estimation → Exécution → Mesure → Rétro → Amélioration = le cycle Agile

## Slide 13
📈 Ball Point Game — Débrief
Vélocité = nombre de points réalisés par sprint
Estimation = prédiction avant le sprint
On trace la courbe de vélocité sprint après sprint
→ la vélocité se stabilise après 2-3 sprints
→ on peut prédire le sprint suivant
Burn-up chart = cumul des points sprint après sprint
→ visualise la progression vers l'objectif

## Slide 14
🍽️
Kanban — Le Restaurant
11h30 – 12h15 | Simulation physique

## Slide 15
🍽️ L'analogie Restaurant → IT
🍽️ Restaurant
📊 Kanban / Projet IT
Les commandes clients
La cuisine
Commande → Prépa → Cuisson → Dressage → Service
Le nombre de feux
Temps commande → service
Trop de commandes en même temps
Les tickets / tâches
Le workflow de développement
Backlog → Analyse → Dev → Test → Done
La limite WIP
Le Lead Time
Pas de limite WIP → chaos !

## Slide 16
📊 Les 5 principes Kanban
1. Visualiser le flux de travail
2. Limiter le travail en cours (WIP)
3. Gérer le flux
4. Rendre explicites les règles
5. Améliorer de manière collaborative
« Stop starting, start finishing. »

## Slide 17
🍽️ Simulation — Le Menu
🍔 Burger simple — 1 étoile — 3 ingrédients à dessiner
🍕 Pizza — 2 étoiles — 5 ingrédients à dessiner
🥘 Plat gastronomique — 3 étoiles — 8 ingrédients à dessiner
Round 1 : PAS de limite WIP → chaos garanti
Round 2 : Limite WIP = 2 par poste → flux tiré
Chaque cuisinier annonce à voix haute le ticket
Le Maître d'hôtel fait un SNAPSHOT chaque minute

## Slide 18
📈 Kanban — Métriques clés
Lead Time — temps total du début à la fin
Cycle Time — temps en traitement actif
Throughput — nombre d'items terminés par unité de temps
Cumulative Flow Diagram — aires empilées montrant les encours
Round 1 vs Round 2 :
  Throughput ≈ pareil (le goulot ne change pas !)
  Lead Time bien meilleur en R2
  Moins de stress, moins d'erreurs
  Board Kanban fiable en R2
Kanban ne supprime pas l'attente — il la rend visible et honnête

## Slide 19
💻
Extreme Programming (XP)
13h15 – 13h55 | Cours + Live Coding

## Slide 20
💻 XP — Les 5 valeurs
💬 Communication — parler, pas documenter en silo
🎯 Simplicité — faire le plus simple qui fonctionne
🔄 Feedback — boucles courtes, apprendre vite
💪 Courage — refactorer, jeter, dire non
🤝 Respect — confiance mutuelle dans l'équipe

## Slide 21
🧰 XP — Les pratiques clés
👥 Pair Programming
→ Pilote + Navigateur
→ 2 cerveaux > 1
🧪 TDD
→ Red → Green → Refactor
→ Le test AVANT le code
🔄 Intégration Continue
→ Commit souvent, testez toujours
🧹 Refactoring
→ Améliorer sans changer le comportement
📋 Planning Game
→ Estimation collective

## Slide 22
🧪 TDD — Le cycle Red-Green-Refactor
🔴 RED — Écrire un test qui ÉCHOUE
  Le test décrit le comportement attendu
🟢 GREEN — Écrire le code MINIMUM pour faire passer le test
  Pas d'optimisation, pas de gold-plating
🔵 REFACTOR — Améliorer le code SANS casser les tests
  Nommage, extraction de fonctions, simplification
→ Recommencer avec le prochain test
Live Coding : kata FizzBuzz en TDD

## Slide 23
👥
Pair Programming & TDD
13h55 – 14h45 | Kata Roman Numerals

## Slide 24
🏓 Ping-Pong TDD — Règles
En binômes (tirage au sort)
🏓 Joueur A écrit un test qui échoue (RED)
🏓 Joueur B écrit le code minimum pour le faire passer (GREEN)
🏓 Joueur B écrit le prochain test qui échoue (RED)
🏓 Joueur A écrit le code pour le faire passer (GREEN)
Rotation toutes les 2-3 minutes
Progression : 1→I, 2→II, 3→III, 4→IV, 5→V, 9→IX, 10→X…

## Slide 25
🏁
Refactoring Race
14h45 – 15h30 | Compétition chronométrée

## Slide 26
🏁 Refactoring Race — Règles
Même code spaghetti pour toutes les équipes
20 minutes chrono — musique de fond 🎵
Objectif : refactorer sans casser les tests
Scoring :
  ✅ Tests passent toujours : +10 pts
  📝 Nommage clair : +5 pts
  🧩 Fonctions < 20 lignes : +5 pts
  🔁 Pas de duplication : +5 pts
  🧪 Nouveaux tests : +3 pts/test
  💡 SOLID : +5 pts bonus

## Slide 27
🎬
Sprint Review & Rétrospective
15h45 – 16h20

## Slide 28
🎬 Sprint Review — Théorie
Quoi ? Démo de l'incrément aux stakeholders
Qui ? Équipe + PO + parties prenantes
Quand ? Fin de chaque sprint
Résultat ? Feedback → adaptation du Product Backlog
Rappel Kapla : « Les démos entre les sprints = des Sprint Reviews ! »
Review = inspecter le PRODUIT | Rétro = inspecter le PROCESSUS

## Slide 29
⭐ Rétrospective — Étoile de Mer
5 branches :
▶️ Continuer — ce qui a bien fonctionné
➕ Plus de — ce qu'on voudrait davantage
🆕 Commencer — ce qu'on devrait initier
➖ Moins de — ce qu'on devrait réduire
⏹️ Arrêter — ce qui ne fonctionne pas
1 post-it par branche → lecture collective → actions concrètes

## Slide 30
🏆
Jeopardy Agile + Clôture
16h20 – 17h00

## Slide 31
🏆 Jeopardy Agile — Catégories
5 catégories × 3 niveaux (100 / 200 / 300 points)
📜 Manifeste Agile
🏉 Scrum
📊 Kanban
💻 XP
🌍 Agile IRL (cas pratiques)
30 secondes pour répondre — mauvaise réponse = vol possible !

## Slide 32
🏆 Trophées & Clôture
🥇 Équipe la plus Agile — meilleur score global
💡 Question la plus pertinente de la formation
🏗️ Plus belle construction Kapla
ROTI — Return On Time Invested (vote 1→5)
3 mots pour résumer la formation → nuage de mots
📚 Ressources :
  Scrum.org | Kanbanize.com | Agile Alliance
  Vidéo : « Spotify Engineering Culture »
  Vidéo : « Agile Product Ownership in a Nutshell »
Merci et bonne continuation ! 🚀

## Slide 33
🙏
Merci !
« Les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils » — Manifeste Agile, 2001